СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

согласования применяемых материалов и изделий

Объект: {{OBJECT}} {{CUSTOMER}}, {{ADDRESS}}.

Основание: Государственный контракт № {{CONTRACT_NO}} от {{CONTRACT_DATE}}.

| № акта | Группа материалов | Позиций | Дата | Результат | Подпись Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{SEC_N}} | {{SEC_NAME}} | {{SEC_COUNT}} |  |  |  |

Замечания по смете, требующие решения Заказчика до закупки материалов:

1. Позиция 27 сметы — выключатель открытого монтажа IP44, расценка ГЭСНм08-03-591-02 — утопленный тип при скрытой проводке. Требуется указание Заказчика по типу установки (Акт № 05).

2. Позиция 7.1 — панели потолочные с комплектующими 32,548 м² учтены в смете по нулевой стоимости. Подрядчик предъявляет материал к согласованию; вопрос стоимости решается отдельно.

3. Позиция 6.1 — потолок «Грильято» 86,417 м²: размер ячейки и цвет в смете не указаны — определяются по образцу (Акт № 02).

4. Позиция 8 — цвет и фактура рельефного покрытия стен в смете не указаны — определяются по выкрасу (Акт № 03).

| От Подрядчика: {{POST}} {{COMPANY}} ______________ / {{DIR_R}} / | От Заказчика: Представитель {{CUSTOMER}} ______________ / __________________ / |
| --- | --- |